附件一：

B转H业务迁入易境通平台第三轮仿真测试方案

测试目的

为保证深市B转H通信系统（以下简称“旧系统”）平稳切换至易境通平台，深圳证券通信有限公司（简称“深证通”）定于2022年7月11日至7月15日组织进行第三轮仿真测试，通过模拟B转H的交易、结算等业务，以验证市场参与各方技术系统的正确性。

本次测试主要验证B转H的交易指令通过易境通平台传输的正确性，以及并行期间交易指令通过新旧两个系统均有传输的情况下各系统环节处理的正确性。境内境外参与人与中国结算深圳分公司之间的文件数据传输内容和传输方式保持不变。

参测单位

- 深圳证券通信有限公司

- 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

- B转H境内证券公司

- B转H境外代理证券公司

测试环境

深市交易结算独立测试环境

测试时间安排

整体时间安排

本次测试在7月11日至7月15日期间进行，测试模拟日期与自然日相同，每天模拟一天的测试。

测试日历表

| 日期 | B转H交收日历 | 交易指令申报通道 | 测试内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022/7/11 | 工作日、交收日 | 旧系统、易境通平台 | 连通性测试 B转H交易卖出和转托管（新旧系统并行） B转H清算交收 |
| 2022/7/12 | 工作日、交收日 |  |  |
| 2022/7/13 | 工作日、交收日 |  |  |
| 2022/7/14 | 工作日、交收日 |  |  |
| 2022/7/15 | 工作日、交收日 |  |  |

测试步骤和时间

具体测试时间安排请见下表：

| 实际时间 (测试日) | 测试内容 | 测试重点 |
| --- | --- | --- |
| 9:00-9:30 | 境外代理券商发送数据文件给中国结算深圳分公司 | HTXQSK.DBF |
| 9:15-11:30 | 上午开市 |  |
| 11:30-12:00 | 午间休市 |  |
| 12:00-13:00 | 下午开市 |  |
| 14:30-15:00 | 境外代理券商发送数据文件给中国结算深圳分公司 | HTXCJK.DBF HTXMXK.DBF |
| 15:30-17:00 | 中国结算深圳分公司发送结算数据 | 境内： BHDZ.DBF BHJG.DBF 境外： SJSMKKH.DBF SJSJYH.DBF SJSJSRH.DBF |

注：请境外代理券商也按照上述时间表设置B转H交易时段

测试内容

测试证券代码列表

| 测试业务 | 证券代码 | 港股代码 | 简称 | 来源 | 境外代理证券公司 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B转H | 299901 | 02039 | 中集H代 | 存量 | 国泰君安香港 |  |
|  | 299902 | 01513 | 丽珠H代 | 存量 | 国信香港 |  |
|  | 299903 | 02202 | 万科H代 | 存量 | 中信香港 |  |
|  | 299999 | 01812 | 晨鸣H代 | 新增 | 国泰君安香港 | 仅在易境通平台挂牌 |

注：以上证券仅用于测试使用，不作为业务开展的依据。

交易的测试安排

参测券商交易指令的申报应涵盖全部四支B转H证券，并根据交易数据进行证券和资金的清算和交收。交易指令的申报类型应包含卖出委托（0S）及撤单（0C）、转托管委托（3S）及撤单（3C），申报通道包含旧系统和易境通平台。测试场景建议包含正常卖出、卖空、重复订单（合同序号重复）等。本次测试要求覆盖的测试场景详见测试反馈表（附件二）。

行情的测试安排

易境通平台在本轮仿真测试中暂不提供行情数据。

测试前准备工作

请参测单位务必于测试前做好以下准备工作：

- 未参加过前两轮仿真测试的用户需通过邮件方式申请易境通平台的测试交易网关号，受理邮箱为cctest@sscc.com（深证通），邮件主题请务必注明：易境通交易测试网关申请（参测单位名称），邮件内容须包含现有B转H交易网关号，以便查询对应的交易单元。新建测试交易网关默认添加与旧系统测试环境中一致的交易单元，如有新建交易单元的需求，请额外提出。如已有用于H股全流通业务的测试交易网关，可选择复用，需在申请邮件中说明。

- 如需构造持仓，请将数据提前一天发送到szjsb@chinaclear.com.cn。

- 测试用户需安装使用易境通交易网关才能接入易境通平台，每轮测试之前，深证通将在测试QQ群等渠道发布测试使用的网关版本。

- 请参阅《B转H业务迁入易境通平台用户指南》以及深证通每轮测试前发布的最新版本接口规范和用户手册。对于B转H业务，易境通交易网关兼容旧系统使用的DBF数据接口，并新增支持STEP接口，用户可在配置中指定使用其中一种接口开展业务。

- 根据相关业务及自身技术系统情况，制定内部测试计划和操作流程。

- 依据本方案，认真准备测试环境。

注意事项

- 本次测试使用的交易规则与B转H生产环境一致。

- 测试环境接入配置如下：测试参与人可使用深市测试专线或VPN接入易境通测试环境。VPN接入可参考《独立测试网互联网VPN接入指南》（深圳证券通信有限公司统一客户专区->帮助中心->交易结算业务->业务指南->其他服务->独立测试系统互联网VPN接入。https://sscc.baklib-free.com/trade-clearing/b1/5378/279a）

- 测试用户环境准备

| 测试类别 | 测试服务器地址 （独立测试网） | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| D-COM网关 | 172.200.1.92:7031 | 网关号使用生产系统网关号 D-COM使用软加密方式登录 |
| 易境通交易网关 | 172.200.1.84:7002（境外券商） 172.200.1.85:7002（境内券商） | 易境通交易网关使用软加密方式登录 |
| B转H通信系统交易网关 | 172.200.1.87:7042（境内券商） | B转H通信系统交易网关使用软加密方式登录 |

- 本次测试的数据仅为模拟测试数据，不能作为生产环境任何交易、非交易等业务的依据。

- 测试期间，请境外代理证券公司和境内证券公司按照约定的证券价格进行检查和报单，模拟达成成交。

测试要求

- 请各参测单位认真组织，落实专人负责本次测试工作。

- 在测试过程中，请各参测单位详细记载测试现象与结果，检查正确性。如发现异常现象，及时报告。

- 各参测单位请于7月18日上午10:00前将填好的测试反馈表（见附件二）发送到电子邮箱：cctest@sscc.com（深证通），邮件主题请务必注明：B转H业务第三轮仿真测试反馈表（参测单位名称）。

测试联系方式

测试相关问题（如报不上单、订单无法成交、订单无回报等）可联系深证通、境外代理证券公司，或者在测试QQ群中沟通。以下为联系方式：

测试QQ群：

207424303

深证通联系电话：

0755-88666464（运维）

0755-88665387（技术开发）