2024年5月11日易境通平台新增港股行情

通关测试方案

- 测试目的

为保证系统各项功能正常运行，深圳证券通信有限公司（以下简称深证通）定于2024年5月11日组织通关测试，测试通过后正式在易境通平台进行港股行情的发送，涵盖港股原始行情数据实时转发、重传等主要业务环节，测试当日实时数据来源为香港证券交易所（以下简称港交所）全网测试环境，重传数据来自深证通。

- 参测单位

- 深圳证券通信有限公司

- 中国结算深圳分公司

- 港股行情试点机构

- 测试内容

- 本次测试重点包括以下内容：

- 境内证券公司可通过易境通平台报送B转H（测试代码299902）及H股全流通交易卖出委托、转托管委托，并验证对应的回报是否正确。

- 境内证券公司通过易境通平台接收港股行情。

- 测试时间

测试时间为2024年5月11日（星期六）8:30至12:00。

具体安排请见下表：

| 实际时间 (24日) | 测试内容 | 测试重点 |
| --- | --- | --- |
| 9:15-11:30 | 易境通B转H业务平台委托时间 | 测试代码299902 |
| 8:55-12:00 | 易境通H股全流通业务平台委托时间 |  |
| 9：00-12：00 | 易境通港股行情接收时间 |  |
| 12:25之前 | 境外代理券商发送B转H全天市场闭市标志和H股全流通回报结束消息 |  |

- 测试数据

- 本次测试星期六进行清算，测试数据均以2024年5月10日周五闭市后为准。

- 注意事项

- 本次测试包括易境通平台交易、行情通信系统。

- 易境通交易网关版本号为20220629，行情网关版本号为20220922（未变更程序版本，如需测试港股行情需更新配置文件）。程序和文档详见深证通官网统一客户专区http://biz.sscc.com下载专区 -> 交易结算业务 -> 易境通平台。

- 内部测试环境接入配置如下：

| 测试类别 | 服务器地址 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| D-COM网关 | 172.27.2.168 172.27.130.168 | 通过交易结算网接入地址 |
|  | 172.40.1.150 172.60.1.150 | 通过增值业务网/综合托管网接入地址 |
| 易境通交易网关 | 172.40.1.170（地面）：7002 172.40.2.170（卫星） 172.60.1.170（地面）：7002 | 境内券商所连地址 |
| 易境通交易网关 | 172.40.1.180（地面）：7002 172.60.1.180（地面）：7002 | 境外券商所连地址 |

| 易境通行情网关 | 172.60.1.110:7004 172.40.1.110:7004 |  |  | TCP重传服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 组播地址 | 端口 | 组播源地址 | 易境通H股全流通&B转H行情组播IGMPv2 （地面线路） |
|  | 230.30.106.1 | 6601 | 172.60.1.113 |  |
|  | 230.30.103.1 | 6301 | 172.60.1.113 |  |
|  | 230.30.106.2 | 6602 | 172.60.1.114 |  |
|  | 230.30.103.2 | 6302 | 172.60.1.114 |  |
|  | 230.30.106.3 | 6603 | 172.40.1.113 |  |
|  | 230.30.103.3 | 6303 | 172.40.1.113 |  |
|  | 230.30.106.4 | 6604 | 172.40.1.114 |  |
|  | 230.30.103.4 | 6304 | 172.40.1.114 |  |
|  | 230.30.150.1 | 6001 | 172.60.1.101 | 公共数据通道 |
|  | 230.30.151.1 | 6101 | 172.60.1.101 | 标准版数据通道 |
|  | 230.30.152.1 | 6201 | 172.60.1.99 | 卓越版数据通道 |
|  | 230.30.150.2 | 6002 | 172.60.1.102 | 公共数据通道 |
|  | 230.30.151.2 | 6102 | 172.60.1.102 | 标准版数据通道 |
|  | 230.30.152.2 | 6202 | 172.60.1.98 | 卓越版数据通道 |
|  | 230.30.150.3 | 6003 | 172.40.1.101 | 公共数据通道 |
|  | 230.30.151.3 | 6103 | 172.40.1.101 | 标准版数据通道 |
|  | 230.30.152.3 | 6203 | 172.40.1.99 | 卓越版数据通道 |
|  | 230.30.150.4 | 6004 | 172.40.1.102 | 公共数据通道 |
|  | 230.30.151.4 | 6104 | 172.40.1.102 | 标准版数据通道 |
|  | 230.30.152.4 | 6204 | 172.40.1.98 | 卓越版数据通道 |
|  | 组播地址 | 端口 | 组播源地址 | 易境通行情组播IGMPv2 （卫星线路） |
|  | 230.30.132.148 | 6701 | 192.168.14.103 |  |
|  |  | 6401 | 192.168.14.103 |  |
|  |  | 6702 | 192.168.14.104 |  |
|  |  | 6402 | 192.168.14.104 |  |
|  |  | 6703 | 192.168.14.103 |  |
|  |  | 6403 | 192.168.14.103 |  |
|  |  | 6704 | 192.168.14.104 |  |
|  |  | 6404 | 192.168.14.104 |  |

- 请各参测单位根据自身技术系统情况，制定详尽的测试计划和操作流程。测试前先做好线上系统和数据环境的保护工作，再准备2024年5月11日测试相关数据。测试完成后做好线上系统和数据环境的恢复工作，确保下一交易日（2024年5月13日）生产系统的正确运行。

- 本次测试的数据仅为模拟测试数据，与实际业务无任何关系，不能作为生产环境任何交易、非交易、账户等业务的依据。

- 测试要求

- 请各参测单位认真组织，按照测试方案等相关技术文档做好准备，落实专人负责本次测试工作。

- 联系方式

测试QQ群：207424303

测试技术支持电话：

0755-83182222（深证通技术咨询）

0755-88666464（测试当日技术支持）

业务咨询电话：0755-88665500

深圳证券通信有限公司

2024年5月8日