2024年8月24日易境通平台全网测试方案

- 测试目的

为服务市场需要,保证系统各项功能正常运行，深圳证券通信有限公司定于2024年8月24日组织全网测试。

- 参测单位

- 深圳证券通信有限公司

- 中国结算深圳分公司

- B转H境内证券公司

- B转H境外代理证券公司

- 测试内容

本次收购营业部切换法人涉及到深圳B转H业务，在中信证券的交易网关撤销绑定一个交易单元，在中信证券华南的交易网关增加绑定该交易单元。故本次测试主要内容为验证切换客户B转H交易指令传输的正确性。

- 本次测试重点包括以下内容：

境内证券公司可通过易境通平台报送B转H（测试代码为299901、299903）交易卖出委托、转托管委托，并验证对应的回报是否正确。重点覆盖测试证券的交易卖出、转托管等场景。

- 测试时间

测试时间为2024年8月24日（星期六）9:00至11:30。

具体安排请见下表：

| 实际时间 (测试日) | 测试内容 | 测试重点 |
| --- | --- | --- |
| 8:00-9:00 | 境外代理券商发送数据文件给中国结算深圳分公司 | 测试代码299903 |
| 9:15-11:30 | 易境通B转H业务平台委托时间 |  |
| 9:15-11:30 | 易境通H股全流通业务平台委托时间 |  |

- 测试数据

- B转H证券代码如下表。

| 测试业务 | 证券代码 | 港股代码 | 简称 | 来源 | 境外代理证券公司 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B转H | 299901 | 02039 | 中集H代 | 存量 | 国泰君安香港 |  |
| B转H | 299903 | 02202 | 万科H代 | 存量 | 中信香港 |  |

- 本次测试星期六进行清算，测试数据均以2024年8月23日周五闭市后为准。

- 注意事项

- 本次测试包括易境通平台交易、B转H行情通信系统。

- 请各参测单位根据自身技术系统情况，制定详尽的测试计划和操作流程。测试前先做好线上系统和数据环境的保护工作，再准备2024年8月24日测试相关数据。测试完成后做好线上系统和数据环境的恢复工作，确保下一交易日（2024年8月26日）生产系统的正确运行。

- 本次测试的数据仅为模拟测试数据，与实际业务无任何关系，不能作为生产环境任何交易、非交易、账户等业务的依据。

- 测试要求

- 在测试过程中，请各参测单位详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，请及时报告。

- 联系方式

测试QQ群：207424303

测试技术支持电话：

0755-83182222（深证通技术咨询）

0755-88666464（测试当日技术支持）

业务咨询电话：0755-88665500

深圳证券通信有限公司

2024年8月20日