中国证券登记结算有限责任公司

中国结算TA系统配合深证通开放式基金通信系统优化全网测试方案

文档信息

| 标题 |  |  | 中国结算TA系统配合深证通开放式基金通信系统优化全网测试方案 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 |  |  |  |  |
| 子类别 |  |  |  |  |
| 摘要 |  |  |  |  |
| 作者 |  |  | 蔡国荣 |  |
| 修改历史 |  |  |  |  |
| 版本 | 日期 | 修改人 |  | 摘要 |
| V1.0 | 20240911 | 魏铁军 |  | 新建 |

- 测试概述

（一）测试目的

为提高开放式基金通信系统的服务能力，深圳证券通信公司（以下简称“深证通”）拟对开放式基金通信系统主站进行优化改造。为确保系统优化的顺利上线，深证通联合中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）定于2024年9月21日开展全网测试。通过模拟各类业务处理过程，验证市场参与各方技术系统的适应性。请各中登开放式基金用户、TA系统参与机构积极配合。

测试期间，各参测方应模拟真实的生产运维环境，提前制定生产数据迁移和初始化方案，并根据既定方案准备测试环境，依据各方约定准备测试步骤和测试计划，以保证全网测试的有效性和完备性。

测试完成后，各参测方应按计划恢复系统，确保下一工作日生产系统的正常运行。

（二）参测机构

- 中国证券登记结算有限责任公司

- 深圳证券通信有限公司

- 中国结算TA系统管理人及代理人

- 测试业务

本次全网测试主要验证深证通开放式基金系统前端与技术系统的适应性，以及TA系统与各参与机构之间生产环境需要交互的各接口文件数据传输的有效性，并不测试交互接口文件数据内容的正确性。

各参与机构无需变更小站的配置参数，如果测试期间不能正常连接主站，可联系深证通进行处理。

各参与机构无需准备系统接收处理交互接口文件，只需准备好相应测试日期的接口文件的发送、接收、检查工作即可。

注意：基金中央数据交互平台系统不参加本次全网测试，故此参与人发给TA系统的接口文件时，不会收到后缀为ACC、ERR检查结果文件。

- 测试时间和基础数据

测试时间为2024年9月21日（星期六），9：00至14：00，14：00以后系统恢复。

本次全网测试模拟TA系统生产系统2024年9月21日与各参与机构之间需要交互的接口文件，详细见下表。

注意：各参测机构只需模拟自己生产系统实际相关的全部接口文件，并不要求模拟下表所列全部接口文件。

3.1 TA接收代理人文件

| 汇总数据 | 发送方 | 文件名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 索引文件 | 销售机构 | OFI_XXX_??_20240921.TXT |  |
| 帐户申请 | 销售机构 | OFD_XXX_??_20240921_01.TXT |  |
| 交易申请 | 销售机构 | OFD_XXX_??_20240921_03.TXT |  |
| 其它类申请 | 销售机构 | OFD_XXX_??_20240921_23.TXT |  |
| 业务申请汇总 | 销售机构 | OFD_XXX_??_20240921_13.TXT |  |
| 涉税申请 | 销售机构 | OFD_xxx_??_20240921_R1.TXT |  |
| 索引文件 | 销售机构 | OFT_XXX_??_20240921.TXT | 销售机构T日过户业务申报批次 |
| 交易申请 | 销售机构 | OFD_XXX_??_20240921_33.TXT |  |
| 索引文件 | 销售机构 | OFX_xxx_??_20240921.TXT |  |
| 个人反洗钱信息 | 销售机构 | OFD_xxx_??_20240921_X1.TXT |  |
| 机构反洗钱信息 | 销售机构 | OFD_xxx_??_20240921_X3.TXT |  |
| 索引文件 | 销售机构 | OFI_XXX_??_20240921.TXT |  |
| 帐户申请 | 销售机构 | OFD_XXX_??_20240921_01.TXT |  |
| 交易申请 | 销售机构 | OFD_XXX_??_20240921_03.TXT |  |
| 其它类申请 | 销售机构 | OFD_XXX_??_20240921_23.TXT |  |
| 业务申请汇总 | 销售机构 | OFD_XXX_??_20240921_13.TXT |  |
| 涉税申请 | 销售机构 | OFD_xxx_??_20240921_R1.TXT |  |
| 索引文件 | 销售机构 | OFX_xxx_??_20240921.TXT |  |
| 个人反洗钱信息 | 销售机构 | OFD_xxx_??_20240921_X1.TXT |  |
| 机构反洗钱信息 | 销售机构 | OFD_xxx_??_20240921_X3.TXT |  |

其中“??”为TA代码（98或99），“XXX”为销售代理人代码。

3.2 TA发送代理人文件

| 汇总数据 | 接收方 | 文件名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 索引文件 | 销售机构 | OFJ_??_XXX_20240921.TXT | 07/08/21文件的索引文件 |
| 基金行情 | 销售机构 | OFD_??_XXX_20240921_07.TXT |  |
| 公告 | 销售机构 | OFD_??_XXX_20240921_08.TXT |  |
| 参与人及结算席位文件 | 销售机构 | OFD_??_XXX_20240921_21.TXT |  |
| 索引文件 | 销售机构 | OFS_??_XXX_20240921.TXT | 11文件的索引文件 |
| 业务申请汇总 | 销售机构 | OFD_??_XXX_20240921_11.TXT |  |
| 索引文件 | 销售机构 | OFI_??_XXX_20240921.TXT | 02/04/05/06/09/12/24/26 文件的索引文件 |
| 帐户回报 | 销售机构 | OFD_??_XXX_20240921_02.TXT |  |
| 涉税回报 | 销售机构 | OFD_??_xxx_20240921_R2.TXT |  |
| 交易回报 | 销售机构 | OFD_??_XXX_20240921_04.TXT |  |
| 份额对帐 | 销售机构 | OFD_??_XXX_20240921_05.TXT |  |
| 基金分红 | 销售机构 | OFD_??_XXX_20240921_06.TXT |  |
| 红利汇总 | 销售机构 | OFD_??_XXX_20240921_09.TXT |  |
| 业务确认汇总 | 销售机构 | OFD_??_XXX_20240921_12.TXT |  |
| 其它类确认 | 销售机构 | OFD_??_XXX_20240921_24.TXT |  |
| 理财产品份额明细文件 | 销售机构 | OFD_??_XXX_20240921_26.TXT |  |
| 索引文件 | 销售机构 | OFX_??_xxx_20240921.TXT |  |
| 个人反洗钱信息确认 | 销售机构 | OFD_??_xxx_20240921_X2.TXT |  |
| 机构反洗钱信息确认 | 销售机构 | OFD_??_xxx_20240921_X4.TXT |  |
| 索引文件 | 销售机构 | OFT_??_xxx_20240921.TXT |  |
| 基金通回报 | 销售机构 | OFD_??_xxx_20240921_J4.TXT | 结构同04文件 |
| 基金通份额对账 | 销售机构 | OFD_??_xxx_20240921_J5.TXT | 结构同05文件 |
| 索引文件 | 销售机构 | OFQ_??_xxx_20240921.TXT |  |
| 基金通清算 | 销售机构 | OFD_??_xxx_20240921_J8.TXT |  |
| 索引文件 | 销售机构 | OFE_??_xxx_20240921.TXT |  |
| 基金通份额数量 | 销售机构 | OFD_??_xxx_20240921_J1.TXT | 结构同05文件 |
| 索引文件 | 销售机构 | OFK_??_XXX_20240921.TXT | 25/10资金类文件的索引文件 |
| 资金清算文件 | 销售机构 | OFD_??_XXX_20240921_25.TXT |  |
| 日交割汇总 | 销售机构 | OFD_??_XXX_20240921_10.TXT |  |
| 索引文件 | 销售机构 | OFC_??_XXX _20240921.TXT | C1/C2/C3/C4/C5/C6 文件的索引文件 |
| 基金基础参数 | 销售机构 | OFD_??_XXX_20240921_C1.TXT |  |
| 基金代理关系 | 销售机构 | OFD_??_XXX_20240921_C2.TXT |  |
| 基金转换关系 | 销售机构 | OFD_??_XXX_20240921_C3.TXT |  |
| 基金分红方案 | 销售机构 | OFD_??_XXX_20240921_C4.TXT |  |
| 基金费率 | 销售机构 | OFD_??_XXX_20240921_C5.TXT |  |
| 理财产品可赎回日期文件 | 销售机构 | OFD_??_XXX_20240921_C6.TXT |  |
| 索引文件 | 销售机构 | OFF_??_XXX _20240921.TXT | 提前回报04文件的索引文件 |
| 交易回报 | 销售机构 | OFD_??_XXX_20240921_04.TXT |  |
| 索引文件 | 销售机构 | OFB_??_XXX_20240921.TXT | T日过户业务回报的索引文件 |
| 交易回报 | 销售机构 | OFD_??_XXX_20240921_34.TXT |  |
| 份额对帐 | 销售机构 | OFD_??_XXX_20240921_35.TXT |  |

其中“??”为TA代码（98或99），“XXX”为销售代理人代码

3.3 TA系统接收管理人文件

| 汇总数据 | 发送方 | 文件名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基金信息 | 管理人 | OFD_gg_??_20240921_67.TXT |  |
| 公告 | 管理人 | OFD_gg_??_20240921_68.TXT |  |
| 索引文件 | 管理人 | OFJ_gg_??_20240921.TXT |  |
| 批量强增强减申请 | 管理人 | OFD_gg_??_20240921_83.TXT |  |
| 索引文件 | 管理人 | OFT_gg_??_20240921.TXT |  |
| 交易明细确认 | 管理人 | OFD_gg_??_20240921_63.TXT |  |
| 基金分红 | 管理人 | OFD_gg_??_20240921_66.TXT |  |
| 资金确认 | 管理人 | OFD_gg_??_20240921_69.TXT |  |
| 索引文件 | 管理人 | OFI_gg_??_20240921.TXT |  |

其中“??”为TA代码（98或99），“gg”为管理人代码

3.4 TA系统发送管理人文件

| 汇总数据 | 接收方 | 文件名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交易申请汇总 | 管理人 | OFD_??_gg_20240921_71.TXT |  |
| 索引文件 | 管理人 | OFY_??_gg_20240921.TXT |  |
| 账户资料通知 | 管理人 | OFD_??_gg_20240921_52.TXT |  |
| 非居民涉税信息 | 管理人 | OFD_??_gg_20240921_R1.TXT |  |
| 索引文件 | 管理人 | OFZ_??_gg_20240921.TXT |  |
| 交易待确认 | 管理人 | OFD_??_gg_20240921_53.TXT |  |
| 资金待确认 | 管理人 | OFD_??_gg_20240921_59.TXT |  |
| 索引文件 | 管理人 | OFI_??_gg_20240921.TXT |  |
| 交易回报 | 管理人 | OFD_??_gg_20240921_54.TXT |  |
| 基金分红 | 管理人 | OFD_??_gg_20240921_56.TXT |  |
| 份额对帐 | 管理人 | OFD_??_gg_20240921_55.TXT |  |
| 索引文件 | 管理人 | OFH_??_gg_20240921.TXT |  |
| 批量强增强减确认 | 管理人 | OFD_??_gg_20240921_73.TXT |  |
| 索引文件 | 管理人 | OFT_??_gg _20240921.TXT |  |
| T日过户交易回报 | 管理人 | OFD_??_gg_20240921_74.TXT |  |
| T日过户份额对帐 | 管理人 | OFD_??_gg_20240921_75.TXT |  |
| 索引文件 | 管理人 | OFF_??_gg_20240921.TXT |  |
| 资金清算文件 | 管理人 | OFD_??_gg_20240921_58.TXT |  |
| 索引文件 | 管理人 | OFQ_??_gg _20240921.TXT |  |
| 个人反洗钱信息 | 管理人 | OFD_??_gg_20240921_X1.TXT |  |
| 机构反洗钱信息 | 管理人 | OFD_??_gg_20240921_X3.TXT |  |
| 索引文件 | 管理人 | OFX_??_gg _20240921.TXT |  |
| 基金通回报 | 管理人 | OFD_??_gg_20240921_J4.TXT | 结构同54文件 |
| 基金通份额对账 | 管理人 | OFD_??_gg_20240921_J5.TXT | 结构同55文件 |
| 索引文件 | 管理人 | OFE_??_gg _20240921.TXT |  |

其中“??”为TA代码（98或99），“gg”为管理人代码

- 测试内容

本次全网测试计划于2024年9月21日9:00开始，14:00结束，测试内容如下：

1、发送给TA系统的接口文件与TA系统下发给各代理人、管理人的接口文件没有发送的先后顺序要求。

2、TA系统发送给各代理人、管理人的接口文件计划于14:00前全部发送完毕。

3、各代理人、管理人发送给TA系统的接口文件请于14:00前全部发送完毕。

- 系统接入

本次全网测试在测试时间段内，参与人及接入客户端程序使用深证通开放式基金通信系统生产环境，主站接入参数如下：

| 数据中心 | 接入地址 | 接入端口 |
| --- | --- | --- |
| 南方中心 | 172.40.1.156 | 7011 |
| 福田中心 | 172.60.1.156 | 7011 |

- 注意事项

- 请参测各方应认真组织，做好相关准备和测试记录，落实专人负责测试工作。

- 完成测试后，请填写全网测试反馈表（附录一），并发送到深证通sscc_cctest@szse.cn 邮箱。

- 各方系统都采用生产系统，包括环境、数据及通讯线路等，请各方在测试前做好线上系统和生产数据的备份保护工作，测试之后做好线上系统和生产数据的恢复工作，同时应保证各类测试数据与生产数据的隔离，防止影响正常生产运行。

- 2024年9月21日（周六）测试期间，TA系统接收和发送的数据均为测试数据，请各参与人不要在此期间发送生产数据。

- 六、联系方式

| 单位 | 电话 | EMAIL | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 深证通 | 0755-88666470 0755-88666471 | sscc_cctest@szse.cn | 技术、通讯接入咨询 |
| 中国结算 | 010-50938502 |  | 业务咨询 |

测试QQ群：398858583

- 附件一、全网测试反馈表

完成测试后，参测的TA系统管理人、代理人需要在2024年9月23日前把测试反馈表发送至sscc_cctest@szse.cn，请详细记录测试中发现的问题。

全网测试反馈表

| 机构名称 |  | 机构代码 |  |  | 网关号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试结论 | □通过 □未通过 |  |  |  |  |  |  |
| 关注功能点 | 客户端版本 |  |  |  |  |  |  |
|  | 客户端登录是否正常 □正常 □不正常 |  |  |  |  |  |  |
|  | 上传文件是否正常 □正常 □不正常 |  |  |  |  |  |  |
|  | 收取文件是否正常 □正常 □不正常 |  |  |  |  |  |  |
| 特别关注点 | □全网测试文件未接入生产 |  |  |  |  |  |  |
| 异常情况描述 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试负责人 |  |  | 联系电话及邮箱 |  |  |  |  |